KÉSZÜLT: 2012. április 26-i 14:00 órakor kezdődő

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN

ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

TANÁCSKOZÓ TERMÉBEN

# JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;

Sztán István polgármester, Kovács Tamás alpolgármester, Asztalos Tamás, Buzás János, Gál Gyula, Koncz István, Rigó Lászlóné, Szovics Pál képviselők, dr. Bóta Julianna jegyző, Uti Csabáné pénzügyi irodavezető, Kistérségi Gondozási Központ: Varga Jánosné vezető, GAMESZ Iroda: Tóth Zoltánné vezető, A-Híd Zrt.-től Csepregi András kivitelezés vezető, Márkus Pál projekt főmérnök képviselője,  jegyzőkönyvvezető.

Sztán István

A polgármester köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket, kollégákat.

Megállapítja, a mai ülésen 7 fő képviselő van jelen, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a mai ülés napirendi pontjait megtárgyalásra.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

A Polgármester az Ötv. 12.§ (4) bekezdése alapján zárt ülést rendel el.

A zárt ülés a 176. oldalon folytatódik.

A Képviselő-testületi ülés nyílt ülésként folytatódik a 179. oldalon

A Képviselő-testületi ülés nyílt ülésként folytatódik a 179. oldalon

- napirend: Tájékoztató csatorna projektről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: A-Híd Zrt kivitelezés vezető, projekt főmérnök

(előterjesztés szóban)		00:24:45

Sztán István

A csatornaprojekt elnökhelyetteseként kijelentheti, hogy a kivitelezés menetéről a csatornaprojektben részt vevő tagok  maximális és folyamatos tájékoztatásban részesülnek.

Csepregi András (A-Híd Zrt. kivitelezés vezető)

Elmondja, hogy a munkaterület átadása 2011. szeptember 20-án történt meg. Ez idő óta a vezeték fektetési munkálatok történnek.  A már lefektetett vízvezetékek minősítési munkálatai (kamerás vizsgálat, minőség vizsgálatok stb.) folyamatos. Aszód területén a  4.700 m gravitációs vezetékből 3.500 m már lefektetésre került. A még hátra lévő lefektetésre váró vezeték érintett területe egyértelműen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van.  A 3-as főút szakaszos lezárása a múlt héten elkezdődött, illetve ezen a héten a fúrási munkálatok is megkezdődtek ezen a területen.  Elmondja, hogy a  vezetéképítések megkezdett minősítései megfelelőek, azonban ahol  esetleg hiba merül fel ott a javításokat el kell végezni. Ezért észlelhető több helyen az, hogy az útburkolatok csak ideiglenes helyreállítással kerültek visszahelyezésre. A végleges helyreállítási munkák elvégzésére ez év szeptember végén lehet számítani.  Az ütemtervben a vezeték hálózat építés  egy részének műszaki átadás-átvétele ez év augusztusában kerül majd sor. Az átemelők el fognak készülni és az összes település vezetékeinek az átadás-átvétele mindenképpen megtörténik majd, ezt követően elkezdődik a próbaüzem. Ha a próbaüzemelésre a műszaki átadás megtörtént, akkor az üzemeltetői engedély illetve a mérnöki engedély megadása után a vezetékek rákötése megtörténhet a vízvezeték hálózatra.  Az átemelők építése is jó ütemben halad, a 17 átemelőből már 12 beépítésre került. Újat tulajdonképpen még egyet kell építeni, illetve Aszódon a benzin kút mellett már meglévő átemelő átépítése  vált szükségessé, mely szintén megtörtént. A többi átemelő esetében gépészeti  javítási, szerelési munkák vannak kilátásba helyezve, mely munkálatok a hátralévő három hónapban  maradéktalanul szintén megtörténnek majd.

Márkus Pál (projekt főmérnök képviselője)

Kiegészítésképpen elmondja , hogy  mindig úgynevezett piros könyvben leírtak  alapján történik a csatornahálózat építése, míg sárga könyv alapján történik  a tisztítótelep építése. E két könyv tartalmazza a szerződés általános feltételeit, s a közbeszerzési eljárások az építési munkálatokhoz hozzárendelik a specifikációkat is. Ennek részeként az A-Híd Zrt. az ajánlat időszakában komplett minőségellenőrzési, minőségbiztosítási tervet is készített. Továbbá készített egy ütemtervet is, mely tartalmazza a munka menetét utcákra, vezetékekre lebontva, valamint technológiai sorrendiséget is tartalmaz. Az elmúlt időszakban összesen két módosításra került sor. Ez mindössze azt jelentette, hogy a vállalkozó átcsoportosította az építési munkákat, így egyik másik utcában az építési munkálatok elvégzése előbbre került az ütemtervben tervezetthez képest.

A vállalkozó minden esetben a közműfeltárással indítja a munkát. Aszód sajátos helyzetű ebből a szempontból, mert a felvezetett közműnyilvántartáshoz képest a valós elhelyezkedések eltérnek, de természetesen mindenre van megoldás. A közműfeltárást követően történik egy egyeztetés a mérnökkel, a műszaki ellenőrrel és ezt  követően indul  a vezeték építése.  Előfordul, hogy ivóvíz vezetéket kell kiváltani. Jelenleg is van  egy  ideiglenes vezeték kiépítve, melynek a végeredménye az lesz, hogy a régi ivóvíz vezetéket nem lehet majd visszahelyezni a régi helyére, melyben közrejátszó tényező a  régi technológiai alkalmazás is.  Ez a Béke kert területét érinti. Mindig az ütemterv a mérvadó  az építési munka során., hogy hol és milyen beavatkozásra van szükség.  A vezetéképítést követően történik egy ideiglenes helyreállítás, majd ezután van egy technológiai szünet.  A csatornaépítést követően legalább 60 nap elteltével kerülhet sor a kamerás vizsgálatra, majd ezután jöhet a víztartási próba. Természetesen vízminőség ellenőrzési munkák  is történnek.

Ahogy a vizsgálatok elkészültek, akkor megtörténhetnek a végleges helyreállítási munkák. A tervezett helyreállítási munkák egységesen a térségben június 3-val kezdődik meg. A kivitelezővel van egy olyan megállapodás is, hogy azon a területeken, ahol a vizsgálatok a csatorna első osztályú működését igazolják, ott már megkezdődhetnek a lakossági rákötések is. Tehát megkezdődhet a próbaüzem.

Sztán István

Bízik benne, hogy Aszód egyes szakaszain már június hónaptól lehetőség lesz arra, hogy a lakossági rákötések megkezdődhessenek.

Szovics Pál

Szeretné megtudni, hogy a kivitelező milyen alvállalkozó céggel végezteti a munkát, mert véleménye szerint mérhetetlenül hanyagul végzik el a feladatot. Továbbá észrevételezi, hogy a munkaterületen nincs építésvezető, aki folyamatosan felügyelje a munkát. Kihangsúlyozza, hogy a Horváth István utca bal oldali járdájának esetében a mintegy 60 m-es szakaszon a helyreállítási munka igen csak hagy kívánnivalót maga után.

Márkus Pál (projekt főmérnök képviselője)

Elmondja, hogy az alvállalkozónak havi jelentést kell benyújtania, melyben szerepel valamennyi alvállalkozó cég és valamennyi projektben dolgozó személy. Természetesen a munkafolyamatáról építési napló is vezetve van. Horváth Csaba a projekt műszaki ellenőre, aki heti két napos rendszerességgel  nyomon követi a munkamenetet  és az építési naplóba is bejegyzéseket tesz.

Csepregi András (A-Híd Zrt. kivitelezés vezető)

Elmondja, hogy az említett Horváth István utcai szakaszon a járda melletti korlát védelme érdekében túlnyomóan kézi munkával történt a csatorna vezeték építése. A területen az ideiglenes

helyreállítás  a kiásott anyaggal  történt. Továbbra is hangsúlyozza, hogy ez ideiglenes helyreállítás. A végleges helyreállításra csak az előzetes műszaki átadás-átvétel után kerülhet sor, s az érintett lakosság beköthet erre a csatornára. Tehát csak ezt követően kerülhet sor az említett járda végleges helyreállítására is.

Sztán István

Elmondja, hogy a kivitelező minden észrevételre, pl. esőzések után a még inkább jelentkező kellemetlenségeket próbálja enyhíteni, amennyire ezt a munkamenet lehetővé teszi. Vannak azonban olyan körülmények a projektben, melyek a munka befejezéséig sajnos nem teszik lehetővé a 100%-os helyreállítást. Tény, hogy száraz időben az ideiglenesen fennálló problémák kisebb gondot jelentenek a közlekedésben, míg csapadékosabb időben fokozottabban jelentkezik  mindez.

Buzás János

Kéri, hogy a lakosság számára legyen nyilvános a kivitelező vállalkozó cég telefonszáma, melyen direktben jelezhetik az észrevételezett problémákat.

Csepregi András (A-Híd Zrt. kivitelezés vezető)

Természetesen a projekt kivitelezésében érintett több szakember telefonszáma is publikussá lett téve a lakosság számára, melyet ki is használ a lakosság, s eddig személyéhez mintegy 15-20 bejelentés érkezett  az eddigi munka folyamán.

Márkus Pál (projekt főmérnök képviselője)

Tájékoztatásképpen  a lakosság számára szintén megadja  telefonos elérhetőséget, hogy az észlelt problémák a lakosság köréből közvetlenül az építési feladatokért felelős kivitelezőhöz  jussanak.

06 20 951 4827 illetve zöld szám: 80 630 036. Az e-mail cím pedig a következő; info@galgamenti-csatornazas.hu, weboldal: www.galgamenti-csatornazas.hu .

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet tudomásul veszi-e a csatorna projektről adott tájékoztatót.

A Képviselő testület  6 igen szavazattal 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül tudomásul veszi.

***

- napirend: Előterjesztés Aszód Város Könyvtára és Művelődés Háza pályázati eljárás lefolytatásáig vezetői megbízás adásáról

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester

(előterjesztés írásban csatolva)		00:53:17

Koncz István

A Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta a témát és javasolja az Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza igazgatói álláshelyére ismételten kiírandó pályázati eljárás eredményes lezárásáig, az új vezető megbízásáig az intézményvezetői feladatok ellátásával Odler Zsoltot megbízni.

Sztán István

Kérdezi a  Képviselő-testületet elfogadja—e az előterjesztést figyelemmel a bizottság javaslatára.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja.

87/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza igazgatói álláshelyére ismételten kiírandó pályázati eljárás eredményes lezárásáig, az új vezető megbízásáig az intézményvezetői feladatok ellátásával Odler Zsoltot bízza meg.

A megbízás kezdő napja: 2012. június 1.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:	polgármester, jegyző

Határidő: 	2012.  május 31.

***

- napirend: Előterjesztés Aszód Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó szervezetének megszüntetéséről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester, jegyző

(előterjesztés írásban csatolva)		00:55:43

Buzás János

Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. A Bizottság a Képviselő-testületnek javasolja megismerni Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó szervezetének megszüntetésével kapcsolatban az alábbi kérdéseket:

- Bővebb tájékoztatás szükséges

- Mi volt eddig a feladata a GAMESZ - nek, beintegrálva mi lesz a feladata

- Lesz- e megtakarítás, pluszköltség

- Mi lesz a gépparkkal

- Új SZMSZ tervezetet szeretnék látni, irányelveit

- A megszűnés előtt beszámoló a GAMESZ vezetőjétől.

- Feladatkör kimutatás.

- Az elvégzett munkákról készüljön beszámoló és értékelés a Képviselő- testület részére.

- A Képviselő-testület elindult egy úton a Közbeszerzési- Városfejlesztési- Környezetvédelmi Bizottság az alpolgármesterrel elkezdetek dolgozni az átalakítás feltárásán, ez a munka hol tart

- Mi lesz az épülettel

- Az eszközök illetve a készletek hasznosítására illetve a folyamatok dokumentálásának és követhetőségének bevezetésére felmérések készüljenek.

Rigó Lászlóné megérkezik. A Képviselő-testület létszáma  8 főre emelkedik.

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság is megtárgyalta a témát. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Sztán István

Elmondja, hogy a GAMESZ struktúra átalakításának témája már 2008 évtől felvetődött. Foglalkozott a témával több oldalról az alpolgármester úr és a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság is több alkalommal. A jelenlegi helyzet az, hogy a GAMESZ gazdasági osztálya vezető nélkül maradt. Nincs pénzügyi ellenjegyző személy.  Továbbá tény, hogy a költségvetési szervek vonatkozásában Aszód Város Önkormányzata a felelős. Elmondja, hogy a tervezettek szerint a takarítói státuszok továbbra is maradnának az intézményi rendszerben, a beintegrálásra kerülő álláshelyek a munkatörvénykönyve szerint történnek. A pénzügyi gazdálkodási osztály szervezeti átalakításával lehetőség nyílik a teljes intézményi rendszer  könyvelésének és pénzügyi feladatainak  rendezésére, ellátására.

Hangsúlyozza, hogy a GAMESZ és gépparkja is az önkormányzat tulajdonát képezi, tehát a vagyoni tulajdont nem érintik a változások. A kialakítandó városüzemeltető osztálynál látszik, hogy minden olyan feladat, mely jelenleg a GAMESZ-nál nem a könyvelésnél van, az is megmarad  továbbra is. A városüzemeltető osztály vezetője a GAMESZ jelenlegi vezetője lesz. A változás a beintegrálást követően az, hogy köztisztviselői státuszba kerül. Két feladat, a városrendészi és az ebrendészi feladat továbbra is megbízási szerződéssel ellátott feladatkör marad. Az okmányiroda, a gyámhivatal a járási hivatalok kialakításáig továbbra is a Polgármesteri Hivatalon belül működik tovább.

A városüzemeltetési osztály  pénzügyi helyzetének függvényében lehet majd eldönteni, hogy mely feladatokat lehet a jelenleg tervezettekhez hozzáadni vagy éppen elvonni. Felmerült lehetőségként, hogy a GAMESZ átalakítása gazdasági társasággá  való átalakítás legyen. Az ország és a város gazdasági helyzete azonban ezt nem teszi lehetővé, hiszen napról napra dőlnek be a vállalkozások.

Javasolja, hogy a most előterjesztett formában kezdődjön meg a GAMESZ átalakítása, átszervezése. Nem csorbul senkinek a feladatrendszere, mindamellett, hogy magasabb feladatrendszer magasabb  feladatellátást igényel.

Szovics Pál

Számára az előterjesztésből az derül ki, hogy nem átszervezésről van szó, hanem leépítésről, melynek még plusz anyagi vonzata is van; 500. 000 Ft. Úgy gondolja, hogy  egy városnak szüksége van egy városfenntartó szervezetre. Nem irodát kell működtetni, hiszen ez a problémákat nem oldja meg, hanem egy olyan gazdasági társaságot kell létrehozni, akik nagyban felülmúlják a jelenlegi GAMESZ intézményét, és hatékonyan tudják a városfenntartását és üzemeltetését biztosítani.

Buzás János

Az elmúlt testületi ülésen sor került Aszód Város Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására, mely szerint korlátozásra került a hozzászólások időtartama. Kéri, hogy a polgármester úr  ilyen és hasonló súlyosságú témák esetében tekintsen el  az időkorlátoktól. Szeretné megkérdezni, hogy a GAMESZ pénzügyi vezetőjének a munkaviszonya amiért szűnt meg közös megegyezéssel. Olyan előterjesztést várt volna  a téma kapcsán, mely feltárja azokat a lehetőségeket, hogyan lehet a GAMESZ intézményét átalakítani, nem pedig olyat, mely kész tényeket közöl, hogy június 30-tól megszűnik a GAMESZ, beintegrálása a Polgármesteri Hivatal állományába. Elvárta volna tehát, hogy a Képviselő-testület tájékoztatást kapjon az átalakítás lehetőségeiről, hogy ezeket testületi ülésen megvitathassák  a képviselők. Személy szerint is azt vallja, hogy egy városban, ha nem is nyereséges, de egy irodából nem lehet leirányítani a városüzemeltetési feladatokat. Úgy gondolja, hogy a munkát előre megtervezve, kimutatásokkal alátámasztva, feladatkörökkel meghatározva lehet beintegrálni, mely már egy jól működő folyamat, s nem pedig jelen előterjesztés alapján úgy, hogy nem lehet tudni  előre működőképes lesz-e  a tervezett struktúra.

Sztán István

Való igaz, hogy adatokkal a szervezeti átalakítás tervezete nincs alátámasztva, de többszöri és alapos átgondolás előzte meg az előterjesztés elkészítését. Kérdésként elhangzott, hogy a  GAMESZ pénzügyi vezetője miként távozott. Válaszképpen elmondja, hogy a GAMESZ pénzügyi vezetőjének a munkáltatója a GAMESZ vezetője, aki dolgozóját közös megegyezéssel való munkaviszony megszüntetést követően távozni  engedte.

Kovács Tamás

A GAMESZ  intézményének eddigi tevékenységét látva kijelenthető, hogy nem az önkormányzat építette le, hanem a körülmények.  Azzal, hogy be kellett zárni a település hulladéktelepét és a hulladékszállítást is máshol, máshogyan kellett megoldani, ezzel az egyik legnagyobb bevételt és feladatot jelentő tevékenysége szűnt meg a GAMESZ-nak. Azzal, hogy az államháztartási törvény kimondta, hogy a város intézményei önálló gazdálkodói jogkörrel rendelkeznek, így azt a fajta pénzügyi munkát is át kellett szervezni, ami még megmaradt a GAMESZ –on belül.  Az önkormányzat nem tehet mást, mint alkalmazkodik a körülményekhez. Amikor először felmerült a GAMESZ átszervezésének gondolata, akkor az is felvetődött, hogy érdemes lenne-e esetleg Kft. vagy KHT. formájában a költségvetési szervet működtetni, arra a következtetésre jutott, ismerve a GAMESZ gépparkját és személyi állományát, hogy ez kockázatos lenne, s csak veszteséget termelne. Ezért maradt az a megoldás, hogy a GAMESZ megmaradna a most előterjesztett átszervezett formában, mint városüzemeltetői osztály, hogy azok a feladatok továbbra is el legyenek látva, melyek az önkormányzat kötelező feladatellátási körébe  tartoznak.

Buzás János

Továbbra is úgy gondolja, hogy a GAMESZ megszüntetését vagy átszervezését  felelősségteljesen át kell gondolni, melyhez a tényeket, adatokat  ki kell részletesen dolgozni. Nem tartja felelősségteljes döntésnek azt, hogy adott esetben most a testület elfogadja a jelen előterjesztést úgy, hogy nem tudja, hogy működőképes lesz-e, nem fog—e veszteséget eredményezni.

Szovics Pál

Véleménye szerint a szemétszállítás napjainkban is a legnagyobb üzlet. Sajnálja, hogy a város ezt a feladatellátást a GAMESZ kezéből egy másik szolgáltató cégnek , a Zöld Híd Régió Kft.-nek. Nem magához a projekthez való csatlakozást  sérelmezi, hanem azt, hogy a város nem próbálta a saját meglévő gépparkjával , személyi állományával a hulladékszállítást továbbra is megtartani, felvállalni.

Sztán István

Tisztázásképpen elmondja, hogy a Zöld Híd Régió Kft. 106 településének konzorciumát nem a polgármester terjesztette elő, hanem az élet hozta a körülményeket, s ezzel párhuzamosan a választási lehetőségeket. Mint elhangzott a város szeméttelepét bezárták és rekultiválták. A szemétszállítás kérdésének folyamata, még az előző önkormányzati ciklusban dolgozók idején kezdődött el.  Számszaki számítások is történtek több oldalról, több alkalommal is, de tény volt már akkor is, hogy a hulladékszállítás  tevékenység megtartása a GAMESZ-nak csak veszteséget eredményezne a megváltozott paraméterek mellett, hiszen  a város szeméttelepét már nem tudja lerakóhelyként használni.

Rigó Lászlóné

Személye is azt az elgondolást támogatja, hogy mindenki számára adatokkal alátámasztva kerüljön sor arra, hogy a GAMESZ mely megmaradt tevékenységeket fog végezni, milyen körülmények mellett. Fontos, hogy mindenki tudja, mi lesz a GAMESZ-szal most, egy akár 1 év múlva. A jelen előterjesztés semmi erre vonatkozó kidolgozást nem tartalmaz. Mindenképpen  szeretné azt látni, adatokkal alátámasztva, hogy a GAMESZ az elkövetkezendő évben jól fog működni.

Sztán István

Elmondja, hogy jelenleg a GAMESZ-nak az önkormányzati bérleményekből, lakásbérletekből van bevétele, de ez önkormányzati tulajdon.  Természetesen ennek az összegnek a visszaforgatása

a városra fordítódik.

Kovács Tamás

Véleménye szerint azt megmondani ma, hogy pár hónap múlva, fél év múlva  milyen gazdasági környezet lesz, mi lesz az önkormányzatokkal, mi lesz a járási hivatalok dolga, hogyan fognak felépülni,  megmondani nem lehet, így azt sem lehet megmondani pontosan előre, hogy hogyan működjön  a GAMESZ biztonsággal. Tehát a javaslat az előterjesztésben szerepel, hogy így lehetne a lecsökkent feladatokat ellátni, s ha menet közben körvonalazódnak az egyéb körülmények, feladatok, vagy változások, akkor aktuálisan foglalkozni kell majd mindig a témával. A GAMESZ vállalkozásban való működtetésre alkalmatlan ezért ez a lehetőség elvetésre is került.

Tehát nem arról van szó, hogy senki nem akarna pontosabb, behatároltabb, számszaki adatokkal alátámasztott tényeket felmutatni a jövőbeli biztonságos működtetéshez, de jelenleg nem lehet tudni, hogy mi és mikor fog változni.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet van-e további kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán.

Megállapítja, hogy „nincs”.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az  előterjesztést, figyelemmel a Pénzügyi G. Bizottság javaslatára.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással elfogadja.

88/2012.(V.31.) ÖKT

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő – testülete Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetét, mint jogszabályban meghatározott közfeladat ellátására létrehozott költségvetési szervet megszünteti a határozat mellékletét képező Megszüntető Okiratban foglalt tartalommal 2012. június 30. napjával.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Aszód Város Polgármesterét a Megszüntető Okirat aláírására valamint Aszód Város Jegyzőjét a Megszüntető Okirat ellenjegyzésére.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Aszód Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Megszüntető Okirat közzétételéről, valamint a Pénzügyi vezető útján a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága részére történő megküldéséről.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója Tóth Zoltánné vezetői megbízását 2012. június 30. napjával visszavonja és áthelyezi a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete, megbízza a Jegyzőt és a Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerv vezetőjét, hogy a munkáltatói jogutódlással kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a beintegrálódást követően a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát dolgozza át.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a hatályos önkormányzati rendeletekben a GAMESZ Szervezet, mint költségvetési szerv megszűnése miatti változásokat elfogadásra terjessze elő a Képviselő-testület elé.

- A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladatot 2012. június 30. napjától Aszód Város Polgármesteri Hivatala látja el.

- A megszüntetett költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezési jog Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületét illeti meg.

- Aszód Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete 2012. június 30. napjáig önálló működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett vagyoni kihatású kötelezettségek tekintetében Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete köteles helytállni.

- A megszüntetett költségvetési szerv 2012. évre tervezett 16,5 fő álláshelye személyi juttatás előirányzatai, járulékai s valamennyi foglalkoztatási költség, továbbá a feladatok dologi előirányzatai Aszód Város Polgármesteri Hivatal költségvetésébe épülnek be.

- A költségvetési szerv által engedélyhez kötött tevékenységéhez szükséges dokumentumok, visszaadására felkéri a GAMESZ vezetőt, illetve a Polgármestert, hogy az engedélyhez kötött közfeladat ellátásához szükséges dokumentumok, beszerzéséről intézkedjen.

Határidő: 	2012. június 30.

Felelős: 	1-11. polgármester, jegyző, 12. pont GAMESZ vezető, jegyző, 3. pont

Pénzügyi Iroda vezető

***

- napirend: Előterjesztés Aszód FC 100. évfordulója megünneplésének programtervezetéről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: alpolgármester

(előterjesztés írásban csatolva)		01:31:33

Koncz István

A Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság is megtárgyalta a témát. A bizottság szintén elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szovics Pál

Egy évforduló megünnepléséről van, melynek megünneplésére nem tartja méltónak az elhanyagolt futballpályát. Információja szerint sérelmezik, hogy a LEADER pályázattal elnyert összeg is visszaadásra kerül, s nem valósul meg belőle a korábban tervezett kerítésépítés. Sajnálatosnak tartja, hogy az Aszód FC áldatlan állapotok között működik. A teljes  kerítés romhalmaz, a Bag felöli oldalon teljes mértékben hiányoznak a kerítéselemek.

Sztán István

Azt vallja, hogy törvénytelenül, nem az előírásoknak megfelelő kivitelezést nem lehet elfogadni.  A tervek szerint beton kerítésnek kellett volna megépülnie, melyre a pályázat benyújtását kérte a város. A pályázat benyújtására a LEADER Egyesületen keresztül került sor. Sajnos a kivitelezés előtti időben kiderült, és a város tudomására jutott, hogy teljesen más műszaki kivitelezéssel valósulna meg a kerítés építés az elvártnál. Ekkor kihangsúlyozta, hogy amennyiben nem módosítja a LEADER Egyesület az MVH irányába az  Aszód FC és a város kérelmét, hogy beton kerítés épüljön meg a tervezettek szerint (erre kérte a pályázat benyújtását is), akkor a pályázati támogatást visszamondja, nem tart rá  igényt.

Rigó Lászlóné

Tekintettel a város működési forráshiányára és nagyon nehéz gazdasági helyzetre, felhívja a Képviselő-testület figyelmét a takarékosságra.

Kovács Tamás

Elmondja, hogy maga a sporttelep Aszód Város Önkormányzat tulajdona. A sporttelep jelenlegi állapota az Aszód FC-t érinti. A pályázat kapcsán a klub elnöksége tett egy nyilatkozatot, melyet a tagok aláírtak, hogy milyen  feltételekkel kéri a kerítésépítés műszaki tartalmának módosítását. Ez két  dolgot érintett.  Az egyik módosítási kérelem arra irányult, hogy  ne hegesztett, csavarozott acélháló kerítés kerüljön kiépítésre, hanem betonkerítés. A másik pedig az, hogy a kifizetésre csak a projekt befejezése után kerüljön sor. A LEADER Egyesületnél azt mondták ezt a két feltételt nem lehet teljesíteni, ezért Az Aszód FC  visszaadja az elnyert  pályázati támogatást.

Tájékoztatásképpen elmondja azt is, hogy a most hiányzó kerítés azért dőlt le mert az idő  korrodálta.. A város által nyújtott pénzügyi támogatás a klubház fenntartására és működtetésére elegendő, felújításokra egyenlőre nincs pénzügyi fedezet. A kerítésre szükség van, így a most meghiúsult kerítésépítésre igyekszik majd a klub vezetősége a legegyszerűbb műszaki tartalommal és legalacsonyabb költségvetéssel előterjesztést készíteni a Képviselő-testület elé, mely beruházás megvalósításához kéri majd a klub a Képviselő-testület elvi és anyagi támogatását is.

Buzás János

Nem igazán érti azt a kettősséget, hogy aszód FC használja a sporttelepet, az önkormányzat támogatja a klubház fenntartását, működését, de a lelátóra és a kerítésre nem tud karbantartást felújítást ráfordítani. Sőt illegális fakivágásról is vannak információk.

Sztán István

Információként elmondja, hogy most a szóban forgó pályázati támogatás úgy kerül visszamondásra, hogy a következő  pályázati lehetőség során Aszód Város Önkormányzat fogja a pályázatot közvetlenül benyújtani a feladatra.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést, mely alapján Aszód Város Önkormányzat 400.000.- Ft támogatást nyújt , s ennek függvényében módosítja a már megkötött együttműködési megállapodás érintett passzusát is.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással  elfogadja.

89/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód FC (székhely: 2170 Aszód, Sportpálya 010.) 100 éves fennállásának alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség lebonyolításához 400.000.- Ft támogatást nyújt. A már megkötött együttműködési megállapodást az alábbi kiegészítéssel módosítja:

Az átadott pénzeszköz kizárólagosan az Aszód FC 100. évfordulója rendezvény költségeire fordítható. Az átadott pénzeszközzel a rendezvényt követő 30 napon belül a klubnak a megállapodásban leírtak szerint el kell számolnia. A fel nem használt pénzeszközt az önkormányzatnak vissza kell utalnia.

A pénzügyi forrás Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) rendelet Általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Felhatalmazza a város polgármesterét a módosított együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. június 15.

Felelős: Aszód város polgármestere a Pénzügyi Iroda útján

***

- napirend: Előterjesztés „CÍVIS” pályázati kiírására vonatkozó döntésről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: oktatási-művelődési előadó

(előterjesztés írásban csatolva)		01:42:00

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek, önszerveződő közösségek társadalmi szerepvállalásának segítése az Aszód város illetékességi területén működő, bejegyzett civil szervezetek vagy önszerveződő közösségek támogatására a 2012. évben is  nyújtson lehetőséget a határozati javaslat 1. mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint.

A támogatásra fordítandó keretösszeg:  500.000,-Ft

A pályázatok elbírálásának határideje:   2012. június 28-i testületi ülés

Szovics Pál

Véleménye szerint a költségvetésben szereplő, rendelkezésre álló összeget a civil szervezetek támogatására nem úgy kellene felhasználni, hogy kisebb összeget kap több szervezet, hiszen ezen összegekből nem tudnak felmutatható célt megvalósítani. Úgy gondolja, hogy  más formában kellene a támogatási keretösszeget felosztani. Pl. kevesebb szervezet kapjon egy adott évben támogatást, de nagyobb összegben, hogy ez a szervezet megerősödését szolgálhassa.

Sztán István

Szívesen veszi a gondolatmenetet, a véleményt, de kéri, hogy Szovics Pál képviselő-úr a jövő évre vonatkozóan a  CÍVIS pályázati támogatás elosztásával kapcsolatban írásos előterjesztést készítsen  a javaslatáról a Képviselő-testület elé.

Rigó Lászlóné

Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek véleménye fontos, mert, ha számukra megfelelő a jelenlegi pályázati lehetőség és ennek feltételei, akkor nem szükséges változtatás.

Buzás János

Javasolja a pályázati határidő meghosszabbítását.

Sztán István

Megjegyzi, hogy több pályázni kívánó civil szervezet vonatkozásában nem lenne jó a pályázat benyújtási határidő kitolása, mert akkor nem tudnák adott célra a pályázatukat már benyújtani.

Kérdezi a Képviselő-testületet van-e további kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán.

Megállapítja, hogy „nincs”.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést, figyelemmel a Pénzügyi G. Bizottság  javaslatára.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással  elfogadja.

90/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek, önszerveződő közösségek társadalmi szerepvállalásának segítése érdekében az Aszód város illetékességi területén működő, bejegyzett civil szervezetek vagy önszerveződő közösségek támogatására 2012.évben is lehetőséget nyújt a határozati javaslat 1. mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint.

A támogatásra fordítandó keretösszeg:  500.000,-Ft

A  pályázatok elbírálásának határideje:  2012. június 28-i testületi ülés

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázati kiírás közzétételével, valamint a beérkezett pályázatoknak a júniusi testület elé terjesztésével kapcsolatos feladatok megszervezésével.

.

Felelős: Polgármester, jegyző, Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság – véleményezésben

***

- napirend: Előterjesztés helyi rendeletek felülvizsgálatáról

-Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének. .../2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010 (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: jegyző

Előadó: jegyző

(előterjesztés írásban csatolva)		01:46:17

Buzás János

Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezet hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet –tervezetet 2012. június 1-től – 2012. december 31-ig terjedő időszakra javasolja elfogadásra.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság  szintén elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Dr. Bóta Julianna

Elmondja, hogy 2011. decembere és 2012. április hónapja között két törvényi és egy kormányrendeleti szabályozás is érintette a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás árképzési rendszerét. Az egyes Alaptörvénnyel összefüggő módosításról szóló 2011. évi CCI. törvény módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvényt (továbbiakban:Hgt.) is. A Hgt. Az alábbi 57§-sal egészült ki;

„57§ (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.

(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.”

Ennek figyelembe vételével  kerültek módosításra a díjtételek, mely annyit jelent, hogy aszód lakosságát 5,5%-os díjemelés érinti 2012. évben.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja—e a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezet hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítását, figyelemmel a bizottságok javaslatára.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja.

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. évi (VI.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010 (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § /1/ bekezdés és 16.§ (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c.) pontjában, és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21.§, 23. § és 31.§ (1)-(2) bekezdés szerint a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletét alkotja, s jogérvényesnek mondja ki; figyelemmel a 64/2008. (III.28.) Korm. rendeletre, a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendeletre, valamint az 1/1986. (II.21) ÉVM-EÜM együttes rendelet előírásaira.

1.§ A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 24/2010 (XII.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : R) 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.

2.§ A R 3 melléklete helyébe 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő  napon hatályát veszti.

2012. május 31.

Sztán István                                                      Dr.Bóta Julianna

polgármester                                                               jegyző

1. melléklet

18/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelethez a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Szerződés szám:

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről

……………… Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat)

Képviselőjének neve: ………………..polgármester

Települési Önkormányzat

Postacíme:

Telefonszáma:

Kapcsolattartójának neve:

Elektronikus postacíme:

Bankszámla száma:

Adószáma:

mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Képviselőjének neve: Dr. Gémesi György elnök

Telefonszáma: (28) 561-250

Elektronikus postacíme: titkarsag@zoldhid.hu

Bankszámla száma: 12001008-00107758-00100009

Adószáma: 15566609-2-13

mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott),

harmadrészről Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.

Címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Képviselőjének neve: Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató

Telefonszáma: (28) 561-200

Elektronikus postacíme: zoldhid@zoldhid.hu

Kapcsolattartójának neve: Sivák Zsuzsa

Telefonszáma: 06 (28) 561-203

Elektronikus postacíme: sivak.zsuzsa@zoldhid.hu

Bankszámla száma: 12001008-012039-00100003

Adószáma: 22666794-2-13

Egységes környezethasználati engedélyének száma: KTVF: 6687-54/2007

a továbbiakban, mint Közszolgáltató

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)

továbbiakban együttesen: Felek

között a települési önkormányzat közigazgatási területén kötelezően ellátandó köztisztasági, települési szilárd hulladék begyűjtési, szállítási közszolgáltatás ellátásáról, annak rendjéről és módjáról.

Preambulum

Felek elöljáróban rögzítik szerződéses szándékukat, miszerint az Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer - amelynek tagja a Megbízó -  célkitűzéseihez igazodva, figyelemmel a környezet védelmének egyre nagyobb társadalmi igényére, a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható növekvő társadalmi feladatokra, a lakosság ellátásának kiegyensúlyozott, emelkedő színvonalú folyamatos biztosításának szükségességére szerződő felek e jelen közszolgáltatási szerződést kötik.

Felek rögzítik, hogy a hatályos közbeszerzési jogszabályok alapján a Közszolgáltató, mint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kizárólagos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet jogosult és a tagönkormányzatok igénye alapján köteles egyedi közszolgáltatási szerződés megkötésére a Társulás tagönkormányzataival, az önkormányzatok közigazgatási területein a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladékok begyűjtésére és a közös beruházásban megvalósult, kijelölt hulladékkezelőbe szállítására. A megbízó tagönkormányzat jelen szerződés aláírásával megbízza az Önkormányzati Társulást, hogy a Közszolgáltató lebonyolítása keretében szervezze meg a tárgybeli feladat végrehajtását.

A Közszolgáltató, a jelen szerződés keretében begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékot a következők szerint köteles elhelyezni:

Kijelölt, ártalmatlanítást végző – a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő -hulladékkezelő létesítmények:

- Nógrádmarcal: 095/8.hrsz.; 0111/6. hrsz. illetve

- Kerepes-Ökörtelek-völgy: 0115/2; 0115/6; 0115/7 hrsz.

Különösen indokolt esetben (kapacitás hiány, üzemzavar stb.) Közszolgáltató  más engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt is igénybe vehet, de az esetleges többletköltségeket köteles viselni. Ilyenkor az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni köteles.

- fejezet

A szerződés tárgya

1)	A felek együttműködnek egymással a Társulás tagönkormányzatai kötelező hulladékgazdálkodási feladatainak hosszú távú, környezetkímélő megoldása érdekében, a hulladékgazdásról szóló 2000. évi XLIII tv. (Hgt) szellemében és a törvény, valamint annak végrehajtására kiadott jogszabályok, azaz:

- a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet;

- a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet;

- a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet;

- a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet szerint.

2) Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben, és annak mellékleteiben rögzített hulladékkezelési feladatok (nem veszélyes települési szilárd hulladék begyűjtése és a kijelölt hulladékkezelőbe szállítása, kezelése, ártalmatlanítása) folyamatos és teljeskörű, jelen szerződés, valamint a jogszabályban előírt követelmények betartásával történő ellátását az Önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően vállalja.

- fejezet

A települési szilárd hulladékok begyűjtésének, szállításának részletes szabályai

- Közszolgáltató főbb kötelezettségei:

a) A szerződés keretében a Közszolgáltató heti rendszerességgel, előzetesen egyeztetett rendben és időpontban, legalább heti egy alkalommal, begyűjti és a kijelölt hulladékkezelő létesítménybe elszállítja a települési önkormányzat közigazgatási területén, a lakóingatlanoknál, és azokon kívül keletkező, szabványos hulladéktároló edényekben, elhelyezett és kihelyezett települési szilárd hulladékokat. Begyűjtési és szállítási feladatellátása során fokozottan védi a környezetet.

b) Edényzet:

A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A gyűjtőedény a Közszolgáltatótól – előzetes megrendelés alapján – megvásárolható, vagy külön díj ellenében bérbe vehető.

A rendeltetésszerű használat során elhasználódott gyűjtőedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A bizonyítottan Közszolgáltató hibájából tönkrement gyűjtőedényt Közszolgáltató térítésmentesen köteles kicserélni.

c) Díjbeszedés:

A Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről (számlázás, kinnlevőségek kezelése stb.) jelen szerződés vonatkozó fejezetének megfelelően.

- Ügyfélszolgálat:

A Közszolgáltató gondoskodik arról, hogy az ingatlantulajdonosok (fogyasztók) közszolgáltatási szerződéseikkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat legalább havonta egy alkalommal azon a településen bonyolíthassák le, ahol a közszolgáltatást igénybe veszik.

A fentiek mellett a Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok tájékoztatására, esetleges panaszaik felvételére munkanapokon 8-17 óra között telefonos elérhetőséggel és elektronikus postacímmel rendelkező ügyfélszolgálatot biztosítani. A Közszolgáltató a beérkező hívások hangrögzítését csak előzetes tájékoztató után alkalmazhatja az adatkezelési szabályok szigorú betartása mellett. A közszolgáltató a közszolgáltatás során birtokába kerülő adatokat kizárólag az adatvédelmi jogszabályoknak és az adatvédelmi biztos ajánlásainak figyelembe vétele mellett, az adatvédelem rendszerének átláthatósága mellett kezelheti.

A fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendje: Közszolgáltató köteles a fogyasztók bejelentéseinek megfelelő kezeléséről gondoskodni, az ingatlan tulajdonosainak panaszáról írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, azt nyilvántartani, és azt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő határidőn belül kivizsgálni, és megválaszolni. Szükség esetén Közszolgáltató – meghatalmazott képviselője útján – helyszíni szemlét is tarthat. A vizsgálat, és a panasz érdemi elbírálásának eredményéről a panaszost igazolható módon a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembevételével tájékoztatni köteles.

Közszolgáltató köteles az állandóan igénybe vehető személyes ügyfélszolgálat helyéről, pontos címéről, valamint nyitvatartási rendjéről honlapján teljes körű tájékoztatást adni.

- Adatszolgáltatás:

A Közszolgáltató eleget tesz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek, és évente adatokat szolgáltat az Önkormányzatnak. A szolgáltatás leglényegesebb adatait (a szolgáltatást igénybe vevők tároló edények űrmérete szerinti csoportosításban, az ártalmatlanító helyre szállított hulladék átlagos tömege, a benyújtott és orvosolt ügyfélpanaszok száma) rendszeresen rögzíti, az adatokba kérés esetén az Önkormányzat megbízottjának betekintést enged.

f) További részletes műszaki követelmények:

- Biztosítja a szükséges mértékű gépi kapacitást. Fedezi a gépek üzemeltetésével kapcsolatos költségeket (üzemanyag, karbantartás, javítás, értékcsökkenési leírás, bérleti díjak, hatósági díjak, biztosítások, stb.).

- Biztosítja a célgép(ek) szakképzett személyzetét és annak költségeit fedezi.

- A Közszolgáltató a hulladékok begyűjtésére, átvételére csak zárt, szóródás és elfolyás mentes szabványos felépítményű, emelőszerkezettel ellátott, esztétikailag is rendezett, tiszta gépkocsival jelentkezhet.

- A közszolgáltatás során az alábbi szabványos hulladéktároló edények használhatóak:

  - 60-80 literes szabványos tároló

  - 110-120 literes szabványos tároló

  - 240 literes szabványos tároló

  - 1100 literes szabványos tároló

  - egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák, kifejezetten speciális begyűjtési, szállítási viszonyok esetén eseti jelleggel keletkező többlethulladék elhelyezésére

- A Közszolgáltató köteles a hulladék begyűjtő szakszemélyzete részére az évszaknak, időjárási viszonyoknak megfelelő, társaságánál rendszeresített arculatú, munkabiztonsági, láthatósági feltételeknek is megfelelő tiszta és egységes ruházatról mindenkor és folyamatosan gondoskodni.

- A kiürítést végző személyzet, amennyiben az ürítés művelete során a hulladék kiszóródik, köteles a begyűjtési folyamat megszakításával azt késedelem nélkül és maradéktalanul feltakarítani. E feladat biztosítására a begyűjtő járművön a szükséges kellékeket, felszereléseket a munkabiztonsági feltételeket kielégítő módon, mindenkor biztosítani kell.

- A különös esetekben használt zsákos szállítás esetén a Közszolgáltató a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetén nem köteles a feltakarításról gondoskodni.

- A Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a hulladék begyűjtést végző szakszemélyzete a feladat ellátása során szakszerűen, udvariasan, segítőkészen viselkedjen.

- A települési szilárd hulladék begyűjtési tevékenység során a Közszolgáltatónak szigorúan gondoskodnia kell arról, hogy szakszemélyzete a hulladék begyűjtés szállítás során külön hulladék kigyűjtési tevékenységet ne végezzen, kigyűjtött anyagot a gépkocsin ne tároljon és szállítson, olyan hulladékot kérésre, vagy külön díjazásért se vegyen át, mely kívül esik a közszolgáltatás keretén

- Az ingatlan tulajdonosoktól történő hulladék átvétel időpontját (időtartamát) a települési önkormányzattal egyeztetett módon, igazodva a regionális hulladékgazdálkodási rendszer hulladék feldolgozási adottságaihoz kell rögzíteni.

- Ha a Közszolgáltató a járattervet logisztikai, egyéb nem kényszerű szakmai okok miatt változtatni kívánja, azt a települési önkormányzattal egyeztetve, vele egyetértésben, helyben szokásos módon kihirdetve teheti meg. Műszaki hiba esetén a Közszolgáltató köteles tartalék gépet rendelkezésre bocsátani, az esetlegesen elmaradt feladatot 48 órán belül elvégezni.

- Biztosítja az évente egyszeri - a közszolgáltatás részét képező – külön térítésmentes - lomtalanítási lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A lomtalanítás során Közszolgáltató kizárólag a jelen szerződés vonatkozó mellékletében meghatározott típusú – lomhulladékként definiált – hulladékokat gyűjtheti be.

- Igény esetén biztosítja az évi egyszeri zöldhulladék gyűjtési akció lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, külön megállapodás alapján.

- Külön igény esetén biztosítja az évi egyszeri, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban történő karácsonyi fenyő elszállításához szükséges rendkívüli személyi és tárgyi feltételeket. Ilyenkor csak a szállítási költségeket számlázza.

- A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó új alvállalkozót csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésének figyelembevételével vonhat be.

- Az Önkormányzat Képviselő Testületét évente egyszer tájékoztatja a hulladék begyűjtés és szállít tapasztalatairól a jelen szerződés e) pontjában foglaltak szerint.

- Biztosítja térítés vagy bérleti díj ellenében a hozzá kérelemmel forduló tulajdonosok részére a háztartási hulladék gyűjtéséhez a tulajdonos által kérelmezett méretű és számú gyűjtőedényt, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül.

- Biztosítja a többlethulladék kezeléséhez a Közszolgáltató emblémájával ellátott 60, vagy 110 literes zsákot. A zsák ára tartalmazza a többlethulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának költségeit. A zsák csak és kizárólag a háztartásokban alkalmanként keletkező többlet háztartási hulladék elszállítására használható.

- A tevékenységhez használt telephelyét, berendezéseit és eszközeit a mindenkor érvényes hatósági előírásoknak megfelelő állapotban tartja, illetve a tevékenységhez szükséges engedélyek hatályát folyamatosan fenntartja.

- A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat köteles elvégezni.

- Ellenőrzés:

Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy az Önkormányzat arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője útján ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának teljes körűségét és hitelességét, valamint jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének átfogó, vagy szúrópróbaszerű ellenőrzését. Az ellenőrzésben Közszolgáltató köteles együttműködni. Közszolgáltató köteles továbbá az Önkormányzathoz közvetlenül beérkezett panaszokat a d) pontban rögzítettek szerint kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni.

A jelen szerződésben nem szabályozott közszolgáltatói feladatok tekintetében a 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

- A települési önkormányzat kötelességei:

a) Járatterv:

Együttműködik a Közszolgáltatóval a településre optimalizált járatterv összeállításánál és a közszolgáltatási hatékonyság növelésében.

b) Adatszolgáltatás:

Díjmentesen biztosítja a Közszolgáltatónak a települési ingatlanokhoz tartozó, adatokat, melyek az alábbiak:

- ingatlan tulajdonosának neve, születési ideje, anyja neve,

- ingatlan postacíme,

- ingatlan tulajdonosának lakóhelye, ha eltér a szolgáltatási címtől,

- ingatlan használójának neve, születési ideje, anyja neve,

- ingatlan használójának címe, ha eltér a szolgáltatási címtől.

- A nem fizetőktől adók módjára történő behajtáshoz szükséges adatok.

- Új ingatlanok használatba vételi engedélyeit az Önkormányzat a tudomására jutásától számítva haladéktalanul (15 napon belül) megküldi a Közszolgáltatónak, az előzőekben felsorolt adatokkal együtt.

c) Jogi szabályozás:

A települési Önkormányzat a hatályos jogszabályok illetve jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban megalkotja, vagy módosítja a hulladékkezeléssel, a kötelező közszolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet, melyben legalább az alábbiakat rögzíti:

- Helyi önkormányzati rendeletében a begyűjtés és szállítás tekintetében Közszolgáltatót, mint közszolgáltatót nevesíti, valamint meghatározza a jelen szerződés szerinti közszolgáltatással ellátott működési terület határait.

- Jelen szerződésben rögzítettekkel összhangban megállapítja a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, továbbá évente a díjfizetés mértékét. Amennyiben az önkormányzati rendelet sérti a Közszolgáltató jogát, vagy jogos érdekét, úgy a Felek egyeztetni kötelesek. Az éves díjmegállapítást megelőzően Közszolgáltatónak joga van díjemelési javaslatát megtenni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

- A jelen szerződés szerinti közszolgáltatás kötelező igénybevételére tekintettel a Hgt. 20. § (1) bekezdése, valamint a 1164/B/2004 AB határozat kötelezi az ingatlan tulajdonosokat, hogy az e közszolgáltatási szerződésnek mindenben megfelelően igénybe vegyék a közszolgáltatást.

- Megállapítja a közszolgáltatáshoz tartozó szabványos hulladéktároló edények e közszolgáltatási szerződésben rögzített űrtartalmát és a szolgáltatás ellátásának – e szerződésben rögzítettekkel egyező - gyakoriságát.

- Megalkotja a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges egyéb helyi szabályokat (pl. :tároló edények kihelyezésének időpontja, ügyfélfogadás időpontja stb.), amelyek nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben rögzítettekkel.

d) Tájékoztatás

- Külön megállapodás alapján biztosítja a közszolgáltató részére az ügyfélfogadáshoz szükséges helységet és az ügyfélfogadás időpontját helyben szokásos módon közzéteszi.

- Biztosítja, hogy a közszolgáltató a helyben megjelenő önkormányzati kiadványokban, helyi médiában feladata ellátásának megfelelően, ahhoz szükséges mértékben megjelenhessen.

- Díjmentesen biztosítja az Önkormányzat helyi újságjában a közszolgáltatással kapcsolatos közlemények megjelenését (pl. lomtalanítás, zöld hulladékgyűjtés stb. időpontja).

e) Kinnlevőségek behajtása:

A közszolgáltatási díjak meg nem fizetéséből származó kintlévőség, adók módjára történő behajtásáról késedelem nélkül gondoskodik, a behajthatatlan követelések esetében. Önkormányzat - jegyzője útján adók módjára történő behajtást követően - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül a behajthatatlanság tényét és okát is feltüntetve igazolást ad a Közszolgáltatónak.

f) Biztosítja a Közszolgáltató számára a közszolgáltatás akadálytalan teljesítése érdekében az utak speciális hulladékszállító gépjárművel való járhatóságát, különös tekintettel az időjárási viszonyokra.

g) Elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó, az adott településen folyó egyéb hulladékkezelési közszolgáltatások összehangolását, valamint a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.

- A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogát vonatkozóan biztosítja a közszolgáltatási szerződés időtartama alatt.

III. fejezet

Közszolgáltatási díjak

- Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg.

- 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra:

Települési szilárd hulladék (EWC 200 301) 	15.960,- Ft/tonna +ÁFA

Biológiailag lebomló hulladékok (EWC 200 201)	  5.010,- Ft/tonna + ÁFA

60-80 literes szabványos tároló, 	  380 Ft/ürítés + ÁFA

110-120, literes szabványos tároló, 	  454 Ft/ürítés + ÁFA

240 literes szabványos tároló, 	  820 Ft/ürítés + ÁFA

1100 literes szabványos tároló	3800 Ft/ürítés + ÁFA

60 literes zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék számára:	  390 Ft +ÁFA /db

Komplex szolgáltatási díjak:

| Edényzet mérete | Ürítés díja |
| --- | --- |
| 60-80 l | 19.760, - Ft/év + Áfa |
| 110-120 l | 23.608, - Ft/év + Áfa |
| 240 l | 42.640, - Ft/év + Áfa |
| 1100 l | 197.600, - Ft/év + Áfa |

b) A következő éves díjakat Közszolgáltató a vonatkozó jogszabályok, különösen a   települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet szerint a vonatkozó évet megelőző év november 15-ig terjeszti be az Önkormányzatnak.

2)	Az egységnyi díjtételek magukban foglalják az adott mennyiségre vonatkozó begyűjtési és szállítási feladat, valamint a jelen szerződés 3. pontja szerinti járulékos feladatok ellátásához szükséges valamennyi felmerülő költséget, kivéve a tárolóedények bérleti díjának tételeit és a többlethulladék kezeléséhez igénybe vehető zsákok egységnyi díjtételeit. A közszolgáltatás teljes díja az adott ingatlanon rendszeresített edényzetre vonatkozó egységnyi díjtételek és a díjfizetési időszakban elvégzett ürítések számának szorzata, valamint a tárolóedények díjfizetési időszakra vonatkozó bérleti díja.

3) Amennyiben az Önkormányzat a Közszolgáltató által jogszerűen számított és meghatározott díjnál alacsonyabb közszolgáltatási díjat állapít meg, a megállapított közszolgáltatási díj és Közszolgáltató által meghatározott díj különbözetét a 6) szerinti negyedéves beszedési időszakot követően 15 banki napon belül a Közszolgáltató számára az Önkormányzat számla ellenében átutalja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4)	60-80 literes űrtartalmú gyűjtőedény csak az 1 és 2 személyes háztartásokban igényelhető. A Közszolgáltató részére az igénylő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett személyek számát. Az igazolás Közszolgáltató részére történő benyújtását követően köthető meg a 80 literes gyűjtőedény tekintetében a szolgáltatási szerződés. A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül Szolgáltató részére bejelenteni. Amennyiben a Közszolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos az egy háztartásban élő személyek száma tekintetében tett nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a valótlan tartalmú nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.

5) Abban az esetben, ha a Megbízó díjkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet állapít meg rendeletében, a felmerülő költségeket a Közszolgáltató számára a beszedési időszakot követően 15 banki napon belül számla ellenében átutalja.

6)	 A lakossági díjbeszedésre utólag, legalább 3 havonta kerül sor. A fizetési határidő kezdete az adott (pl. 3 hónapos) beszedési időszak utolsó napja. Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás díjának beszedéséről úgy, hogy az ingatlantulajdonosok részére legalább 3 havi rendszerességgel, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelve számlát bocsát ki a közszolgáltatás ellenértékéről és biztosítja, hogy az ingatlantulajdonos csekken, vagy elektronikus banki szolgáltatáson keresztül fizethesse meg az igénybe vett közszolgáltatás ellenértékét.

7)	Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre kérheti abban az esetben, ha az ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamig nem kívánja használni. Ezt írásos, vagy az ügyfélszolgálaton személyes bejelentés útján jelzi a Közszolgáltatónak. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

8)	A Felek a keletkező igazolt tulajdonosi díjhátralékok adók módjára történő behajtása érdekében kölcsönösen együttműködnek a Hgt. 26. §-ában ill. az Art-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. Az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárásra a Hgt. 26. §-a az irányadó.  A felszólítás és behajtás költségeit a saját maguk eljárása tekintetében a Közszolgáltató, és az illetékes önkormányzat maga viseli.

9) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott, a települési szilárd hulladékok kezelésének feladataihoz tartozó alábbi tevékenységek ellátása a társulási regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó kötelmei alapján a Közszolgáltató feladata:

- gyűjtőszigetes, vagy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés,

- háztartási veszélyes hulladékok gyűjtése beleértve a háztartási elektronikai hulladékokat,

- zöldhulladék gyűjtés a szerződésben foglaltakon kívül,

- begyűjtött hulladékok kijelölt hulladékkezelőben történő elő-kezelése, kezelése, ártalmatlanítása,

- hulladékgazdálkodáshoz tartozó környezeti nevelés, oktatás.

IV. fejezet

A szerződés hatálya, megszűnése, felmondása, elállás

1) Jelen szerződés a Felek együttes aláírásával lép életbe. A Felek a jelen szerződést 2011. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.

A jelen szerződés megszűnik a Megbízott illetve Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, továbbá a szerződés írásbeli felmondásával, illetve az attól való elállással.

2)  Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja,

- Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően hatályba lépő jogszabály a szerződés tartalmi elemit úgy változtatja meg, hogy a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

- Ha az Önkormányzat jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét - a Közszolgáltató írásbeli felszólítása ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

- A Közszolgáltató köteles a Önkormányzatokat a felmondás közlését megelőzően a felmondásra okot adó körülmény megszüntetésére legalább 90 napos határidővel felhívni.

3) Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja

- Ha a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította.

- Ha a Közszolgáltató a jelen közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét neki felróhatóan és súlyosan megsértette, így különösen, ha:

  - folyamatos, és a közszolgáltatás megfelelő ellátását biztosító működését nem tudja nyújtani, mert jogerősen elrendelt csőd, vagy felszámolási eljárás alá került

  - jelen szerződésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére 30 napon belül nem tesz eleget

- Önkormányzat köteles a Közszolgáltatót a felmondás közlését megelőzően a felmondásra okot adó körülmény megszűntetésére legfeljebb 60 napos határidővel felhívni.

4)	Amennyiben a 1-3) pontokban foglaltak bármelyike bekövetkezett, és a teljesítés megkezdésére még nem került sor, úgy a felmondásra jogosult a szerződéstől elállhat.

5)	A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 (hat) hónap. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a közszolgáltatást változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.

V. fejezet

Egyéb rendelkezések

1) A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás következményei alól, ha bizonyítják, hogy a szerződésszegés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza vagy, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. Az értesítés elmaradásából eredő következményekért felelősséggel tartozik.

Vis maior alatt jelen szerződés vonatkozásában az olyan, mindkét fél érdekkörén kívül felmerülő események értendők, amelyek előre nem láthatók, és amelyekkel a leggondosabb előrelátás esetén sem kell számolni. Így pl. a szerződésszerű teljesítést alapvetően befolyásoló elemi csapás, földcsuszamlás, villámcsapás, földrengés, robbanás, robbantás, áradás, járvány, sztrájk, háború, stb.

- Akadályoztatás

Ha a Közszolgáltató szolgáltatását – a 1) ponton kívüli okból - nem tudja elvégezni, úgy - eseti jelleggel - a közszolgáltatás elvégzése érdekében saját maga költségére köteles helyettesítéséről gondoskodni arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a Közszolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles Önkormányzatot. Ez esetben Önkormányzat jogosult a szolgáltató költségére helyettesről gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségeit Közszolgáltatóval szemben érvényesíteni. Amennyiben a helyettesítés az Önkormányzat által sem volt megoldható, úgy a szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani.

3) Szerződésmódosítás

Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos bármilyen jogszabály változása következtében jelen közszolgáltatási szerződés módosítása válik indokolttá a szerződés határozott ideje alatt, akkor a jogszabályi változás hatályba lépésétől számított 90 napon belül Felek a közszolgáltatási szerződést – a jogszabályi változással érintett részben - módosítják.

4) Elszámolás

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén Közszolgáltató a szerződés megszűnését megelőzően elvégzett szolgáltatási díjának érvényesítésére jogosult az Üzemeltetővel való teljes körű elszámolás mellett.

VI. fejezet

Záró rendelkezések

1) A felek a jelen szerződés kapcsán felmerült – a szerződésben külön nem szabályozott - költségeket saját maguk viselik.

2) A jelen szerződéshez kapcsolódó mindennemű nyilatkozatot írásban, utólag igazolható módon (fax, tértivevényes levél, e-mail) kell megtenni. Amennyiben valamelyik fél elérhetősége megváltozik, úgy a változástól számított 48 órán belül köteles erről a másik felet írásban és szóban egyaránt értesíteni.

- Jelen szerződés valamely rendelkezésének hatálytalansága, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát, érvényességét és végrehajthatóságát.

4) A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott olyan információkat, adatokat, melyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint nem minősülnek nyilvános adatnak, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően üzleti titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik.

5) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Hgt., illetve annak végrehajtási rendeletei vonatkozó rendelkezései, továbbá a Kbt. megfelelően irányadóak.

6)	A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek hatáskörtől függően kikötik a Gödöllői Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7) Felek képviselői a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A jelen szerződést aláíró képviselők kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodás megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek, a jelen szerződésben foglalt jognyilatkozatuk és a szerződés érvényessége nincs 3. személy vagy testület jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen testület vagy személy a jóváhagyását megadta.

8) A jelen szerződés 6 eredeti példányban került aláírásra.

Kelt: Gödöllő, 2010.

_______________________			__________________________
		Zöld Híd Régió Kft.			…………… Önkormányzat

Közszolgáltató                                            Megbízó

………….………………….

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei

Regionális Hulladékgazdálkodási és

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

Megbízott”

3. melléklet

……./2012. (VI.1.) önkormányzati rendelethez a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

A települési szilárd hulladékkezelések

/gyűjtés, szállítás, elhelyezés és ártalmatlanítás/

közszolgáltatási díj mértéke;

Köszolgáltatási díj:	az egységnyi díj az edényzet űrtartalma és az űrítési gyakoriság átlagának szorzata.

Egységnyi díj: 1 liter települési szilárd hulladék begyűjtés, szállítás, szelektív gyűjtésének, utógondozásának, monitorizálása és kiterjedő ártalmatlanításával kapcsolatos kezelési díj

60- 80 l-es szabványos tároló	      380  Ft/hó+ÁFA

110-120 l-es szabványos tároló	      454 Ft/hó+ÁFA

240 l-es szabványos tároló	       820 Ft/hó+ÁFA

1100 l-es szabványos tároló                                                                         3800 Ft/hó + ÁFA

60 l-es zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék szállítására	     390 Ft/zsák+ÁFA

Komplex Szolgáltatási díjak:

60-  80 l-es szabványos tároló	19.760 Ft/év+ÁFA

110-120 l-es szabványos tároló	23.608 Ft/év+ÁFA

240        l-es szabványos tároló	42.640 Ft/év+ÁFA

60 l-es zsák az alkalmanként keletkező többlethulladék szállítására	     390 Ft/zsák+ÁFA

1100     1-es szabványos tároló	          197.600 Ft/év+ÁFA

***

- napirend: Előterjesztés a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány szakmai beszámolóhoz

Előterjesztő: aljegyző

Előadó: aljegyző

(előterjesztés írásban csatolva)		01:46:40

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona szakmai beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Szovics Pál

Véleménye szerint nem átlátható a szervezet működése. A beszámolóból az derül ki, hogy a szervezet állami támogatásból működik, de fennmaradásukhoz, a szolgáltatás biztosításához az önkormányzatoktól  is igényelnek támogatást. Aszód Város évi 400.000 Ft támogatást biztosít. A beszámolóból az is kiderül, hogy Aszódról egy család érkezett hozzájuk krízishelyzetben , de e személyek is elszöktek onnan, tehát közvetlen ellátásban nem részesültek. Tudja, hogy egy készenléti állapotról van szó, de mégis úgy gondolja, hogy szolgáltatás igénybevétele nélkül nem kellene évi 400.000 Ft-ot kifizetni.

Sztán István

E szolgáltatás biztosítása az önkormányzatok számára kötelező feladat. Ha a szolgáltatást önmagának az önkormányzatnak kellene biztosítania, akkor éves szinten jóval nagyobb kiadással kellene számolni, hiszen a szolgáltatás kialakításának, biztosításának megvannak a kötelező előírásai.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést a bizottság javaslata alapján.

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

91/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a SUPPORT Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány 2011. évről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját                       e l f o g a d j a.

***

- napirend: Előterjesztés piac kivitelező kiválasztásáról szakmai beszámolóhoz

Előterjesztő: polgármester

Előadó: mb. műszaki irodavezető

(előterjesztés írásban csatolva)		01:51:03

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a beérkezett pályázatokat. A pályázat benyújtási határidő 2012. 05. 14.-e volt melyre 4 pályázat érkezett határidőn belül zárt bontatlan borítékba. A bizottság 2012. 05. 21.-én egy soron kívüli ülésén bontotta a beérkezett ajánlatokat. A legkedvezőbb ajánlatot a Szikora Bt. adta, ezért a bizottság javasolja nyertes ajánlattevőként kijelölni.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság  is megtárgyalta a témát és támogatja a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.

Szovics Pál

Véleménye szerint , látva a terveket is úgy gondolja, hogy egy ilyen mértékű összegből, úgymond szinte csak egy „bódé” fog megépülni a piac területén. Ezt irreális magas összegnek tartja.

Sztán István

Megjegyzi, hogy a látványterv nem adja vissza azt a részletességet, mely a költségvetésben egyértelműen szerepel, s teljesen reálisnak mondható a pályázat kiírásra beérkezett ajánlati összeg.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e, hogy az Aszód, Kondoros téri piac felújítására és vizesblokk kialakítására a benyújtott érvényes pályázatok közül a Szikora Bt. (2170 Aszód, Tavasz u.7.) pályázó kerüljön kihirdetésre nyertesként 14.016.267 Ft + ÁFA összegben.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja.

92/2012.(V.31.) ÖKT

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület az Aszód, Kondoros téri piac felújítására és vizesblokk kialakítására a benyújtott érvényes pályázatok közül a Szikora Bt. (2170 Aszód, Tavasz u.7.) pályázót hirdeti nyertesnek 14.016.267 Ft + ÁFA összegben a pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 16.) rendeletében a Céltartalék költséghelyen.

2.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester, ügyvéd, mb. műszaki irodavezető

Határidő: 2012. 06. 31.

***

- napirend: Előterjesztés kátyúzásra, útfelújításra kivitelező kiválasztásáról Előterjesztő: polgármester

Előadó: mb. műszaki irodavezető

(előterjesztés írásban csatolva)		01:53:30

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság az Aszód Város területén lévő úthibák javítási munkáira és a Szentkereszt u. burkolaterősítésre ajánlati felhívás útján beérkezett pályázatokat 2012. 05. 21.-én egy soron kívüli ülésén bontotta. A bizottság a HE-DO Kft.-t javasolja nyertes ajánlattevőként kijelölni mindkét feladat elvégzésére, 4.905.660 Ft összegben.

Szovics Pál

Nem érti, hogy a jelen gazdasági helyzetben, amikor mindenki keresi a munkát, miért csak két ajánlat érkezett be a pályázatkiírásra. Ha csak két pályázó nyújtott be ajánlatot, akkor nem lenen szabad a pályáztatást eredményesnek nyilvánítani, vagy esetleg a pályáztatási rendszert kellene megvizsgálni annak érdekében, hogy tágabb pályázói kört vonzon be.  Törekedni kell arra, hogy egy-egy pályázat kiírásra több pályázat érkezzen be, mint kettő.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a javaslatot, mely alapján Aszód Város területén lévő úthibák javítási munkáira és a Szentkereszt u. burkolaterősítésre a benyújtott érvényes pályázatok közül a HE-DO Kft. pályázó kerüljön nyertesként kihirdetésre, úthibák javítási munkáira bruttó 2.000.000 Ft összegben, valamint a Szentkereszt u. burkolaterősítésre 3.862.724 Ft + ÁFA összegben.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül elfogadja.

93/2012.(V.31.) ÖKT

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület az Aszód Város területén lévő úthibák javítási munkáira a benyújtott érvényes pályázatok közül a HE-DO Kft. pályázót hirdeti nyertesnek bruttó 2.000.000 Ft összegben a kátyúzási munkálatokra a pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.16) rendelet 5/a melléklet kátyúzás költséghelyen.

2.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testület az Aszód Város Szentkereszt u. burkolaterősítésre a benyújtott érvényes pályázatok közül a HE-DO Kft. pályázót hirdeti nyertesnek 3.862.724 Ft + ÁFA összegben a Szentkereszt u. burkolaterősítési munkálatokra a pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.16) rendelet 5/a melléklet útfelújítás helyen rendelkezésre áll.

3.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szerződések aláírására.

Felelős: polgármester, ügyvéd, mb. műszaki irodavezető

Határidő: 2012. 06. 31.

***

- napirend: Előterjesztés Szabadidőpark építésének előfinanszírozás ügyéről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester

(előterjesztés írásban csatolva)		01:56:10

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a témát. A bizottság  javasolja elfogadásra az előterjesztésben ismertetett műszaki tartalmat a tér kialakításához. Gondol elsődlegesen a szegélyezés és a tereprendezés kivitelezésére, illetve ezzel párhuzamosan az emlékmű felállítására.  A bútorzat elhelyezését csak korlátozottan javasolja a bizottság.  Kéri a bizottság, hogy a szabadidő park kialakítására mindenképp készüljön terv.  Az előző napirendi pontnál észrevételezésre került, hogy egy-egy pályázat kiírás során ne csak két ajánlat kerüljön bekérésre. Jelzi, hogy e téma kapcsán minimálisan négy db ajánlat kerül majd bekérésre.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság  is megtárgyalta a témát és támogatja  a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.

Sztán István

Az előterjesztésben felsorolt bútorzat közül több tárgy is kivételre került, így a munkálatok  összköltségére rendelkezésre álló összeg bruttó 2.900.000 Ft lenne. A munka elvégzésére meghívásos pályáztatás történne úgy, hogy a pályázatok elbírálása a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság végzi, s a bizottság javaslata alapján. Kéri, hogy a polgármester pedig kapjon felhatalmazást a kivitelezési szerződés aláírására.

Rigó Lászlóné

A feladatra pénzügyi fedezetként Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 16.) rendeletében a Céltartalék költséghely lett megnevezve. Kérdezi, hogy e költséghelyen lévő pénzösszeg milyen célokra használható fel, s e keretből való költekezés nem generál-e idővel likviditási problémát.

Uti  Csabáné

A 2012. évi költségvetésben az általános és céltartalék költséghelyen közel 67 millió Ft került elkülönítésre, mely pont váratlan, előre nem látott kiadások pénzügyi fedezeteként szolgáljon. Megjegyzi, hogy a szóban forgó park kiépítése a város vagyonát gyarapítja majd, tehát vagyonfejlesztésről van szó.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést figyelemmel a bizottságok kiegészítésére.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadja.

94/2012.(V.31.) ÖKT

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Aszód, Szent István téren lévő park kialakítására, bruttó 2.900.000 Ft összegben a pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 16.) rendeletében a Céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

2.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az ajánlattételi felhívás összeállítására és aláírására.

Felelős:	polgármester, ügyvéd, mb. műszaki irodavezető

Határidő:	2012. 08.15.

***

- napirend: Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/1 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés ” című pályázati lehetőségről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester

(előterjesztés írásban csatolva)		02:17:00

Koncz István

A Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést javasolja elfogadásra.

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést a határozati javaslatban megfogalmazottak alapján.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést figyelemmel a bizottságok javaslatára.

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

95/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a TÁMOP-3.1.11-12/1 azonosítószámú „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésével kapcsolatos feladatok elindítására, valamint arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat írja alá.

Felelős:	polgármester

Határidő	2012. VIII.17. (pályázat benyújtásának végső határideje)

***

- napirend: Előterjesztés a KMOP 4.5.2/B-2010-0001 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő egyéb kiegészítő döntésekről, Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető

(előterjesztés írásban csatolva)		02:18:20

Sztán István

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a projekt hamarosan lezárul. Az ünnepélyes átadásra várhatóan június 29-én délelőtt 10:00 órakor fog sor kerülni.  Természetesen személyre zóló meghívót kap majd minden érintett személy.  Most még néhány kiegészítő feladatról kell még döntést hozni.

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság egyetértve a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság javaslatával elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztés határozati javaslatában rögzítetteket.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

96/2012.(V.31.) ÖKT

1.)Aszód Város Önkormányzata „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című, KMOP-4.5.2-B/2f-2010-0001 azonosítószámú projekt könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a REKORD ’96 Kft-t, (székhely: 2111 Szada, Arany J. u. 11.), mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt bízza meg 300 000.- + ÁFA megbízási díj ellenében. A megbízási díj pénzügyi forrása Aszód Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében a KMOP-4.5.2/B-2f-2010-0001 szociális pályázat Gondozási Központ költségsoron rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felhatalmazza Aszód város polgármesterét a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2012. június 13. (megbízási szerződés aláírására)

Felelős: Varga Jánosné projektmenedzsment vezető

2.) A képviselő-testület „A szociális szolgáltatásszervezés minőségi javítása az aszódi kistérségben” című, KMOP-4.5.2-B/2f-2010-0001 azonosítószámú projekt záró rendezvényének meghívó készítésére az  Elektromos Gépészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.- t 210 Ft- + ÁFA /db összeg ellenében, az állófogadás  biztosításával a  Gyermekétkeztetési  Intézményt 109.200.- Ft. összeg ellenében,amely az ÁFA összegét is tartalmazza bízza meg,mint a legkedvezőbb ajánlatot tevőket.

Felelős : polgármester, Varga Jánosné projekt vezető

Határidő : 2012.június 5.

***

- napirend: Előterjesztés Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: polgármester

Előadó: intézményvezető

(előterjesztés írásban csatolva)		02:19:31

Buzás János

Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a témát. A bizottság elfogadásra javasolja a Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet van- e kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán.

Megállapítja, hogy „nincs”.

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a Kistérségi Gondozási Központ Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

97/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2012.(IV.26.) ÖKT sz határozatával jóváhagyott Kistérségi Gondozási Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja;

- az alapító okirat 1.3 pontja az alábbiak szerint módosul;

  - „Telephelyek megnevezése, területi családsegítő, gyermekjóléti szolgálatot teljesítő irodák;

- 2173 Kartal Ady E. utca 43

- 2174 Verseg, Templom tér 12.

- 2181 Iklad, Ráday tér 2.

- 2182 Domony, Fő u. 98.

- 2191 Bag, Szent Imre u. 52.

- 2193 Galgahévíz, Fő u. 143.

- 2192 Hévízgyörk, Kossuth u. 22.

- 2194 Tura, Puskin tér 16.

- 2115 Vácszentlászló, Fő u. 2.

- 2116 Zsámbok, Bajza tér 16.”

- az alapító okirat 1.4 pontja az alábbiak szerint módosul;

„1.4 Időskorúak nappali ellátása: -székhely: 2170 Aszód, Petőfi u. 6/a               30 fő

- telephely: 2170 0 Aszód, Falujárók útja 5.        30 fő

-telephely:2170.Hévízgyörk, Kossuth u.22.      30 fő”

- az alapító okirat 5. pontjának első francia bekezdésében a „Szociális alapfeladatok” címszó alatti harmadik francia bekezdés az alábbira módosul;

„- nappali ellátás (férőhely: székhelyen és telephelyen 90 fő)”

- az alapító okirat 5. pontjában „Zsámbok” település címszó alatti harmadik francia bekezdés kiegészül az alábbi mondattal;

„Aszód Város és Hévízgyörk község területén- szociális étkezés biztosítása az Idősek nappali ellátását igénybe vevők részére.”

Az alapító okirat 8 pont harmadik francia bekezdése az alábbira módosul;

- „státusza: megbízott magasabb vezető határozott időre”

- Záradék szövegtartalma az alábbiak szerint módosul

„Aszód Város Önkormányzata, mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjólét Intézményfenntartó Társulása által megbízott önkormányzat Képviselő-testülete az egységes szerkezetű alapító okiratot …/2012.(V.31.) ÖKT sz. határozatával fogadta el.”

***

98/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete, a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása céljából alapított költségvetési szervek besorolását a jogszabályi előírások alapján besorolta.

Figyelemmel költségvetési szerv alapító okiratának elfogadott módosítására egységes szerkezetben, a

Kistérségi Gondozási Központ

Költségvetési szerv alapító okiratát elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstárnak, valamint a költségvetési szerv vezetőjének az elfogadott alapító okiratot küldje meg.

Felelős: 	jegyző

Határidő:	azonnal

***

99/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kistérségi Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes szerkezetben, a változások átvezetését követően  e l f o g a d j a.

***

- napirend: Előterjesztés az aszódi Petőfi Múzeum helyzetéről, további feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Asztalos tamás képviselő

(előterjesztés írásban csatolva)		02:21:05

Koncz István

A Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben megfogalmazottakat.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Petőfi Muzeális Gyűjtemény további sorsa tekintetében az illetékes intézménnyel, a minimális költségek tervezésével.

A tárgyalásokat lefolytató delegáció tagjainak javasolja Dr. Bóta Julianna jegyzőt és Asztalos Tamás képviselőt.

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Sztán István

Kérdezi a képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést figyelemmel a bizottságok javaslatára.

A Képviselő-testület  7 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja.

100/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a Petőfi Muzeális Gyűjtemény további sorsa tekintetében az illetékes intézménnyel.

A tárgyalásokat lefolytató delegáció tagjainak javasolja Dr. Bóta Julianna jegyzőt és Asztalos Tamás képviselőt.

Aszód Város Képviselő-testülete megbízza Asztalos Tamás képviselőt, hogy készítse el a Petőfi Muzeális Gyűjtemény éves költségvetését (átvétel nyitva tartással, elengedhetetlenül szükséges szakmai munkavégzéssel).

Felelős:	polgármester, Asztalos Tamás képviselő

Határidő: 	azonnal, folyamatos

***

- napirend: Előterjesztés egyes sajátos közoktatási feladatok ellátásához támogatások igényléséről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester, pénzügyi irodavezető

(előterjesztés írásban csatolva)		02:22:24

Koncz István

A Művelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sport Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztésben megfogalmazottakat.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet van-e kérdés, vélemény az előterjesztés kapcsán.

Megállapítja, hogy „nincs”.

Sztán István

Kérdezi a képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést figyelemmel a bizottságok javaslatára.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

101/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatására.

A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok és dokumentációk aláírására.

2) A Képviselő-testület a 28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet alapján a benyújtási határidőre való tekintettel utólagosan tudomásul veszi és jóváhagyja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására támogatási kérelem benyújtását.

Felelős: Aszód város polgármestere

Határidő: 2012. május 30. és június 2.

***

- napirend: Előterjesztés Aszód Kossuth L. u. 11. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti ügyéről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: aljegyző

(előterjesztés írásban csatolva)		02:22:24

Buzás János

Az Ügyrendi Bizottság megvizsgálta a beérkezett kérelmet és megállapította, hogy két egymást követő ülésre nem lehet felvenni egy napirendi pontot, amiben rendkívüli esemény nem lépett fel, így a döntés felülvizsgálatát nem indokolja semmilyen körülmény.

Asztalos Tamás

A Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta a témát. A bizottság a tovább lépés lehetőségét támogatja. Sajnálatosnak tartja, hogy az önkormányzati bérlemény rossz műszaki állapotban van.

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság  is megtárgyalta az előterjesztést s az alábbi javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek;

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2012.(IV.26.) ÖKT számú határozatát vonja vissza .

2.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Kossuth L.u.11.szám alatti ,Aszód belterület 785/2 hrsz-ú , 42 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződését  szüntesse meg.

A GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal részéről történjen egy jelenlegi állapotfelmérés, tekintsenek el a 6 hótól, állapítsák meg a bérlői illetve bérbeadói mulasztást, majd ezután korrigálják a kaució összegét, és így engedjék ki a bérlőt.

3.) A Képviselő-testület mondja ki, hogy az óvadék visszafizetése a helyiség, a bérleti díj és a közüzemi költségek ellenőrzése után történjen.

4.) A Képviselő-testület az üzlethelyiség bérbeadását továbbra is folyamatosan a már elfogadott pályázati felhívás alapján hirdesse meg.

Buzás János

Továbbra is fenntartja a véleményét, melyben jogász is megerősítette, hogy nincs olyan újonnan felmerülő körülmény, mely miatt a Képviselő-testületnek a bérlemény vonatkozásában új döntést kellene hoznia. Továbbá úgy gondolja, hogy a bérlemény műszaki állapotát a GAMESZ-nak ellenőriznie kellett volna, hiszen az önkormányzat vagyonáról van szó. A szükséges javítási feladatokat mindenképp javasolja elvégeztetni. Kéri ebben a Közbeszerzési-Városfejlesztési-Környezetvédelmi Bizottság segítségét.

Rigó Lászlóné

Véleménye szerint a kérelem támogatásával Aszód Város Önkormányzat működési hiánya nőni fog.

Szovics Pál

A bérlő részéről az önkormányzati bérlemény elhagyása ugyan bevételkiesést fog eredményezni a városnak, de az érintett személy továbbra is Aszódon fogja tevékenységét folytatni, így továbbra is a városnak fizeti majd meg a szükséges adónemeket.

Buzás János

Kéri, hogy a jegyző asszony nézze meg, hogy Aszód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata lehetőséget ad-e egy témának egymást követő két testületi ülésen való tárgyalására akkor, ha új, befolyásoló körülmény nem merült fel, mely a korábbi döntés megváltoztatását indokolná.

Sztán István

A  kérelemben szerepel az ÁNTSZ vizsgálatának eredménye, mely új körülményként merül  fel, így  a téma ismételt megtárgyalására  ennek függvényében lehetőség van.

Kovács Tamás

A Pénzügyi G. Bizottság fenti javaslatát is ennek függvényében tette, hiszen az ÁNTSZ jelentésből nem derül ki, hogy az épület jelenlegi rossz állagáért mennyiben felelős a bérlő és mennyiben felelős a tulajdonos. Ennek megállapítása külön vizsgálatot igényel. A vizsgálattal megállapított bérlői felelősség  mértéke pedig  a kaukció összegéből levonásra kerülhet.  Ezzel a kieső bérleti díj egy része kompenzálódik is, mindamellett, hogy tisztázásra kerül az épület  jelenlegi állagáért a felelősség megállapítás is.

Buzás János

Az Ügyrendi Bizottság javaslatára figyelemmel, a felettes szervtől a téma újra tárgyalásának lehetőségére  állásfoglalást szeretne kérni.

Sztán István

Megjegyzi, hogy a Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek a Pest Megyei Kormányhivatal  Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának megküldésre kerülnek, így  amennyiben  törvénysértés merülne fel, akkor a felettes szerv észrevételt fog tenni az önkormányzat irányába.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e az előterjesztést a Pénzügyi G. Bizottság  javaslata alapján.

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2  tartózkodással elfogadja.

102/2012.(V.31.) ÖKT

1.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2012.(IV.26.) ÖKT számú határozatát visszavonja.

2.) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Aszód, Kossuth L.u.11.szám alatti ,Aszód belterület 785/2 hrsz-ú , 42 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződését megszünteti közös megegyezéssel 2012. május 31 napjával.

3.) A Képviselő-testület kimondja, hogy a GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal részéről történjen egy jelenlegi állapotfelmérés, tekintsenek el a 6 hótól, állapítsák meg a bérlői illetve bérbeadói mulasztást, majd ezután korrigálják a kaució összegét, és így engedjék ki a bérlőt.

4.) A Képviselő-testület kimondja, hogy az óvadék  visszafizetése a helyiség,a bérleti díj és a közüzemi költségek ellenőrzése után történjen.

5.) A Képviselő-testület az üzlethelyiség bérbeadását továbbra is folyamatosan a már elfogadott pályázati felhívás alapján meghirdeti.

Felelős : 	Polgármester

Határidő: 	2012. június 20. és folyamatos

Végrehajtásban közreműködik : Szabadiné dr.Bartók Katalin aljegyző,GAMESZ Vezető

***

- napirend: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről

Előterjesztő: polgármester

Előadó: polgármester

(előterjesztés írásban csatolva)		02:31:48

Gál Gyula

A Pénzügyi G. Bizottság két témakör miatt is megtárgyalta a jelentést a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről. Az egyik a Med Center Kft. éves beszámolójának kiegészítő jelentése, illetve a másik az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló vagyonrendelet.

A bizottsági ülésen a jegyző asszony tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a MED Center  Kft. beszámolója nem a törvényi előírásoknak megfelelően készült el, ezért egy a jogszabálynak megfelelő került bekérésre. Ennek részletes paraméterei, az önkormányzat részéről fennálló igények egy egyeztető megbeszélés keretében a Med Center Kft. képviselőjével ismertetésre kerültek.  Mivel a kért adatok nem állnak számunkra rendelkezésre helyben, csak a Kft. székhelyén, így határidő módosításra van szükség a megfelelő anyag elkészítésére. A bizottság javasolja, hogy a Med Center Kft. éves beszámolójának elkészítési és előterjesztési határideje 2012. június havi Képviselő-testületi ülés legyen.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a Pénzügyi Bizottság javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

103/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a Med Center Kft. éves beszámolójának elkészítési és előterjesztési határideje 2012. június havi Képviselő-testületi ülés napja.

Határidő: 	2012. június

Felelős:	jegyző, pénzügyi irodavezető

***

Gál Gyula

A vagyonrendelet esetében jelenleg nagyon sok mulasztás van. A jelen nyilvántartásból az derül ki, hogy több olyan vagyon van, mely nem szerepel a nyilvántartásba, van  ami nem is szerepel, s van aminek a megnevezése teljesen más, mint ami aktuálisan működik. Az átvezetések nem történtek meg évek óta. A nulláról kell elindulni, minden ingatlant külön meg kell vizsgálni, s forgalomképesség szempontjából minden ingatlant be kell sorolni. A 18/2012(III.1.) ÖKT sz. határozatban megszabott határidőt ezért nem sikerült tartani. Javasolja a bizottság az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló vagyonrendelet átdolgozását a 2012. szeptember havi Képviselő-testületi ülésre beterjeszteni, mivel időigényes munkáról van szó.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a Pénzügyi G. Bizottság javaslatát.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

104/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló vagyonrendelet elkészítési és előterjesztési határideje a 2012. szeptember havi képviselő-testületi ülés napja.

Határidő: 	2012. szeptember

Felelős:	jegyző, pénzügyi irodavezető

***

Rigó Lászlóné

A jövőben szeretné, ha a Képviselő-testület, az előterjeszteni kívánt anyagok szabott határidőre történő elkészítésével kapcsolatban, amennyiben határidő módosításra kérelem érkezik az önkormányzathoz, kapjon tájékoztatást annak érdekében, hogy a Képviselő-testület dönthessen az új határidő megadásáról.

Sztán István

Kérdezi a Képviselő-testületet elfogadja-e a jelentést a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

105/2012.(V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18., 2012. március 1., a 30., 2012.március 29., valamint 52-67.,68.,69.,70.,74.,75.,77.,78.,82.,84.,85., 2012. április 26. határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri beszámolót elfogadja.

Határidő: 	2012. június 1..

Felelős:	város jegyzője

***

Szovics Pál távozik a tanácsteremből.

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Sztán István

Elmondja, hogy korábbi testületi ülések egyikén egy előterjesztés került a Képviselő-testület elé, mely a vasútállomások témakörével foglalkozott, településrendezési tervek módosítását megcélozva nyomvonal  átépítésre. A Képviselő-testület ekkor döntött arról, hogy támogatja a nyomvonal átépítést. Mára megtörtént a beruházásra vonatkozó közbeszerzési pályázat elbírálása a Budapest- Rákosrendező-Hatvan vonalszakasz átépítésének tervezésére. Mivel Aszód Város vasútállomása is érintett az adott pályaszakaszon, így szüksége van a tervezőnek a Képviselő-testülettől két nyilatkozatra. Az egyik, nyilatkozik arról, hogy a tervekhez igazodva megindítja településrendezési tervének módosítását a jogszabályok figyelembevételével. A tervező és az önkormányzat között egy megállapodás is létrejön majd, mely alapján az önkormányzatot költségek nem terhelik. Szükséges továbbá olyan nyilatkozat megadása is a Képviselő-testület részéről, hogy a tervezett Budapest- Rákosrendező-Hatvan vasútvonal átépítéssel kapcsolatban a megvalósított létesítmény kialakítását elfogadja, a tervezett fejlesztéseket támogatja.

Kérdezi a Képviselő-testületet hozzájárul-e, a Budapest-Rákosrendező-Hatvan vasúti vonalszakasz, állomás átépítéséhez szükséges nyilatkozatok megadásához, figyelemmel a Képviselő-testület korábbi  döntésére.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül hozzájárul.

106/2012. (V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 227/2011. (X. 27.) ÖKT sz. határozatát az alábbiakkal egészíti ki;

- a NIF Zrt., -mint kezdeményező kérésére- az alábbi nyilatkozat megadását biztosítja;

„Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az UVATERV Zrt. által tervezett Bp. Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítésével kapcsolatban megvalósuló létesítmények kialakításához és támogatja a tervezett fejlesztéseket.”

- a bemutatott Bp. Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasútvonal átépítése tervének és a kapcsolódó, kiépítendő országos közúti és földúti szakaszok településrendezési tervekbe illesztése céljából úgy dönt, hogy, megindítja településrendezési terveinek módosítását.

- Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimondja, hogy a településrendezési terv módosítási költségeinek kezdeményező általi viselésére Aszód Város Önkormányzat a NIF Zrt-vel megállapodási szerződést kell  kötni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt nyilatkozat aláírására és a Megállapodási Szerződés megkötésére.

Felelős:		polgármester, jegyző műszaki iroda útján

Határidő:	június 30.

***

Koncz István

Elmondja, hogy az Evangélikus Templom tatarozása folyamatban van, melynek tornya is átépítésre kerül. A változás, hogy a tervek szerint a toronyra elhelyezésre fog kerülni egy működő toronyóra is. Ennek a beruházásnak jelentős költségét az egyház biztosítja, illetve a  felújítást az aszódi evangélikusok is támogatják. Jelenleg 40 millió Ft gyűlt össze a felújításra. Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a toronyra elhelyezendő óra megvilágításának költségeit támogatni szíveskedjen.  Véleménye szerint a toronyóra  egy ékessége lesz majd Aszódnak.

Sztán István

Kéri, hogy a toronyóra megvilágításának költségvetés-tervezete kerüljön be a Képviselő-testület elé, hogy  döntés születhessen a témában.

Buzás János

Kéri Aszód lakosságát is, hogy adományaikkal támogassák az Evangélikus Templom felújítását.

Gál Gyula

A Nyár utca és Városréti út kereszteződésénél lévő két áteresz  estében fennálló balesetveszélyes  állapotra hívja fel a figyelmet, mely javításra szorul.

Sztán István

Ismeri a problémát. A balesetveszély kátyúzással oldható meg, így ez a feladat az idei évben végzendő kátyúzási feladatok közé bekerül.

Rigó Lászlóné

Továbbra is sarkallja a lakosságot arra, hogy az ingyenesen, az ingatlanokhoz eljutatott szelektív hulladékgyűjtő zsákokat vegyék igénybe, hiszen így jelentősen csökkenthetik a háztartásban termelődő  kommunális hulladék mennyiséget.

A múlt testületi ülésen már jelezte az Iskola köz és Deák F. utca között található áteresz rács hiányát, mely balesetveszélyes. Az intézkedés még nem történt meg.

Az újtelepen lévő óvodába a mozgáskorlátozott mosdó felé vezet egy sárga vonal, melyet a jogszabályok elő is írnak. A vállalkozó olyan anyagból tette ezt fel, hogy  a padló ezen felülete takaríthatatlan, mert ebbe a sárga anyagba minden beletapad. Amennyiben van lehetőség ennek cseréjére, akkor ez felajánlásból megoldható lenne.

Sztán István

Tudomása szerint a törvényi előírások szerint a mozgáskorlátozott nyomvonal megjelölésére ez az anyag van előírva a pályázatban.

Kovács Tamás

A Régész u. és Kassai köz lakói írásban jelezték irányába, a Képviselő-testület felé azon igényüket, hogy amennyiben a Városréti utcából szabadul fel közvilágítási lámpatest, akkor azt szeretnék a fenti utcákba elhelyeztetni.

Sztán István

Amennyiben erre lehetőség van, akkor javasolja a kérelmet támogatni.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül támogatja.

107/2012. (V.31.) ÖKT

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aszód, Városréti utcából 2 db, közvilágítási lámpatest áthelyezése szükséges az Aszód, Régész u. 36-37. sz. ingatlan és az innen nyíló Kassai Közben lévő villanyoszlopra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti munkálatokat megrendelje, s a pénzügyi fedezetet átruházott hatáskörében eljárva biztosítsa.

Felelős:	polgármester

Határidő:	2012. július 15.

***

Asztalos Tamás

Kéri, hogy a főutca szakaszán is történjenek meg az áteresz rácsok pótlása a balesetveszély elkerülése miatt.

Sztán István

Megköszöni az érintett aszódi lakosoknak a bejelentéseket, melyeket lopások észlelésére, megelőzésére  tettek. Pár hete történt egy bejelentés, hogy néhány fiatalember egy nehéz talicskát tol. A helyszínre sietett és kérdőre vonta a személyeket, hogy honnan vették a vasúti talpfa csavarokat. 180 kg-nak megfelelő vasúti talpfacsavart tulajdonítottak el egy vasúti vonalszakasz helyreállítási helyéről. Kihívta a járőröket, akik a szükséges intézkedéseket megtették. A sajnálatos csak az, hogy negyedóra múlva a lopást elkövetők szabadlábon voltak. A Kard utca 6. szám alatti épület romokban áll. Szintén kérdőre vonta azokat a személyeket, akik az épület  építési anyagát elkezdték önhatalmúlag elhordani.  Jelzéssel élt a rendőrség irányába, s a járőr a szükséges szakszerű intézkedést megtette. Ezek a személyek sajnálatos módon rövid időn belül szintén szabadlábon voltak, s tovább folytatták az illegális tevékenységet már akkor, sőt a polgármestert is megfenyegették. Úgy döntött, hogy az Aszódi Tükörben nyílt levelet intéz a Gödöllői Rendőrkapitány úrhoz, hogy felhívja a figyelmet  a városban elszaporodott lopásokra és arra, hogy hatékonyabb intézkedésekre van szükség. Úgy gondolja a MÉH telepek üzemeltetését is korlátozni kell, ha más megoldás nem lehetséges. Továbbra is kéri, hogy a lakosság éljen a bejelentésekkel lopások vagy idegenek észlelése esetén a polgármester felé, aki a további szükséges lépéseket megteszi a jövőben is az illetékes rendőri szerv irányába.

Gál Gyula

Elmondja, hogy a ravatalozó bal oldalán a járda szakaszán illetve a külsőterasz részen is a járólapok nagyon el vannak csúszva, ennek kiigazítása szükséges a balesetveszély elkerülése végett.

Rigó Lászlóné

Kéri, hogy amennyiben lehetőség van a ravatalozóba székek biztosítására, akkor ez történjen meg, mert a szertartások ideje alatt az időseknek jelenleg nincs hová leülnie.

Sztán István

A szükséges intézkedéseket megteszi ez irányba.

Kérdezi a Képviselő-testületet van-e további közérdekű bejelentés.

Megállapítja, hogy „nincs.”

Megköszöni a Képviselő-testület munkáját az ülést bezárja.

kmf.

Sztán István 	 					Dr. Bóta Julianna

polgármester						         jegyző